**PRIMEIRA CONVERSA**

Conversando com o Manuel ele propôs eu seguir uma de duas vertentes de implementação do sistema:

* Desenvolvo de acordo com o meu cliente (comprador do sistema),
* Desenvolvo o sistema suprindo as demandas dele.

Sua demanda consiste em implementar funções que não somente gerenciarão o estoque, venda e aluguel (o que já está pronto) mas também que gerencie outras partes da empresa como:

* Geração de notas fiscais das compras feitas pela impressa.
* Controle de lucro.
* Relatórios que gerem informações (consultas no banco de dados mais complexas) com base no histórico de venda. Ex: jogo mais vendido, categoria mais cara, jogo mais rentável etc.
* Geração de notas de pagamento a prazo.
* Formas de pagamento.

Minha ideia inicial seria focar na interface gráfica e também em passar o banco de dados para o Hibernate, porém, caso eu aceite a metodologia do orientador estarei focando no desenvolvimento de funcionalidades do sistema, então terei que modificar meu cronograma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Descrição** | **Mês** | | | | | | | |
| **03**  **mar** | **04**  **abr** | **05**  **mai** | **06**  **jun** | **07**  **jul** | **08**  **ago** | **09**  **set** | **10**  **out** |
| **1** | **Identificar um programa de interface compatível com Java.** | **x** | **x** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Desenvolver uma interface gráfica aplicando conceitos de IHC** |  | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |
| **3** | **Adicionar novas funcionalidades** |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |
| **4** | **Implementação do Hibernate** |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |

**Cronograma antigo**

**Cronograma novo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Descrição** | **Mês** | | | | | |
| **05**  **mai** | **06**  **jun** | **07**  **jul** | **08**  **ago** | **09**  **set** | **10**  **out** |
| **1** | **Desenvolver novas funcionalidades (programação Java e banco de dados MySql)** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **2** | **Desenvolver interface gráfica padrão Windows (Uso de IHC)** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |