**Projeto Orientado de Curso - Técnico em Informática**

Status Report 03

**Dados do Projeto**

|  |  |
| --- | --- |
| **Período de Referência** | 27/06/2018 a 29/08/2018 |
| **Projeto** | Techsales |
| **Nome do Orientador** | Manoel Pereira Junior |
| **Nome do Aluno** | Alef Faria Silva |

**Cronograma do Projeto**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Descrição** | **Mês** | | | | | | | | | |
| **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** |
| **1** | **Concepção**  1.1. Análise de ferramentas.  1.2.Pesquisa sobre a área. | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Análise e Projeto**  2.1. Especificação de Requisitos.  2.2. Elaboração do Diagrama de Casos de Uso.  2.3. Elaboração da Extensão dos Casos de Uso.  2.4. Elaboração do Modelo do Banco de Dados. |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Implementação**  3.1. Desenho das Interfaces no JFrame.  3.2. Implementação das entidades em Hibernate.  3.3. Controle dos CRUDs das entidades do sistema. |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
| **4** | **Testes** |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| **5** | **Elaboração do Documento** |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| **6** | **Conclusão e Apresentação** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

**Atividades Previstas nas Etapas do Período**

|  |
| --- |
| As atividades previstas para o período era a criação e implementação da entidade lucro, lista de desejos, venda a prazo e caixa. Padronização da interface gráfica seguindo um modelo de sistema para desktop. |

**Atividades Realizadas nas Etapas do Período**

|  |
| --- |
| Todas entidades foram criadas, apenas o caixa não foi implementado e a padronização ainda não está completa. |

**Situação das Etapas Previstas no Período**

|  |  |
| --- | --- |
| Criação das entidades | 😃 |
| Implementação no sistema | 😃 |
| Padronização da interface | 😃 |

Legenda:

😃: Em dia

😐: Com risco de atraso

😞: Atrasado

**Avanço do Projeto (em Percentual)**

|  |
| --- |
| 85% |

**Ações Corretivas para o Período**

|  |
| --- |
| Nenhuma ação corretiva foi tomada, uma vez que, apesar de que algumas atividades previstas não foram completas, o tempo restante para a finalização do projeto será para realiza-las. |

Formiga, 29 de agosto de 2018

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do Orientador

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do Aluno